REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

OPĆINA VIRJE

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 360-01/26-01/09

URBROJ: 2137-18-03/7-26-2

Virje,  2. ožujka 2026.

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE  RADOVA NA

RUŠENJU I UKLANJANJU OBJEKATA NA ADRESI TRG BANA

J.JELAČIĆA 8A I TRG MATIJE GUPCA 7 i 2  u Virju, čkbr, 10485/232 i

8532/1

Sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi i  stvaranju ugovornih obveza u Općini Virje (»Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije« broj 2/23 i 26/25)  u postupku prikupljanja ponuda, naručitelj – Općina Virje, objavljuje Poziv za dostavu ponude – RADOVI NA RUŠENJU I UKLANJANJU  OBJEKATA.

- PODACI O NARUČITELJU: Općina Virje, Đure Sudete 10, 48 326 Virje, OIB: 80841894315, MB: 02671204, telefon: 048 897 053,   www.virje.hr , e-mail: opcina@virje.hr

- KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA KOMUNIKACIJU S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Upit u svezi postupka nabave, pojašnjenje dokumentacije i slično može se uputiti svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

Kontakt osoba: Iva Fancev, Telefon: 048 897 680, e-mail: iva.fancev@virje.hr

- OPIS PREDMETA NABAVE:

Projekt obuhvaća  radove na uklanjanju i rušenju stambenih, gospodarskih i drugih objekata koji se nalaze na adresi Trg bana J. Jelačića 8A i Trg Matije Gupca 7, čkbr. 10485/232 i Trg Matije Gupca 2, čkbr. 8532/1 u Virju.

Radovi obuhvaćaju pripremne radove (ograđivanje gradilišta ogradom minimalne visine 2 m sa potrebnim oznakama zaštite na radu i zaštite prolaznika), radove demontaže, rušenja, otkanjanja, utovara, odvoza i zbrinjavanja materijala koji se planira oporabiti i otpada, kao i čišćenje i poravnavanje terena.

U cijenu ponude je dužan uračunati sve troškove koji se odnose na pripremne radove, radove demontaže i rušenja, trošak radnika, zaštite na radu, eventualnih štetnih posljedica prema radnicima, Općini, susjednim parcelama i trećim osobama te troškove odvajanja, odvoza i odlaganja otpada i čišćenje i poravnavanje terena.

U cijenu ponude ponuditelj je obvezan uračunati materijal koji iskoristiti  za svoje potrebe odnosno oporabiti.

Ponuditelj može izvršiti uvid u objekte koji će se rušiti uz prethodnu najavu.

Ponuditelj je dužan samostalno procijeniti vrstu, kvalitetu i količinu materijala koji planira preuzeti u vlasništvo (npr. kvaliteta stare cigle, građe, metala) te procijeniti troškove zbrinjavanja neiskoristivog otpada. Sav iskoristivi građevni materijal nastao rušenjem (npr. opeka, drvena građa,  crijep, metalni dijelovi) danom uklanjanja prelazi u trajno vlasništvo Izvođača.

Vrijednost materijala: Ponuditelj je dužan procijeniti tržišnu vrijednost iskoristivog materijala te za taj iznos umanjiti cijenu usluge uklanjanja u ponudi.

Izvođač je dužan izvršiti potpuno uklanjanje građevine. Sav neiskoristivi materijal (šuta, zemlja, miješani otpad) Izvođač je dužan zbrinuti.

Različite vrste otpada potrebno je odvajati i pravilno zbrinjavati na zakonom propisan način na ovlaštenom odlagalištu i u dogovoru s komunalnim redarom Općine Virje.

Radovi se moraju izvesti sigurno, savjesno, stručno, tehnički ispravno i zakonito.

Rok izvođenja je 14 dana od potpisa ugovora.

Isključenje odgovornosti: Smatrat će se da je Ponuditelj prije predaje ponude upoznat sa svim okolnostima koje mogu utjecati na formiranje cijene. Naknadne reklamacije ili zahtjevi za izmjenom ugovorne cijene zbog pogrešne procjene stanja objekata ili količine otpada neće se uvažiti.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe slijedom čega nije dopušteno nuđenje ponuda za pojedine dijelove predmeta nabave, već ponuda mora biti jedinstvena za cjelokupan predmet nabave.

Alternativne ponude nisu dozvoljene.

Mjesto izvođenja radova: Virje, Trg bana J. Jelačića 8A, Trg Matije Gupca 7 i 2.

- UVJETI NABAVE

- kriterij odabira ponude (uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva iz Poziva): najniža cijena

- početak radova: odmah po potpisu ugovora o izvođenju radova

- završetak radova: 14 dana od početka radova.

- odluka o odabiru: najkasnije u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda. Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednog ponuditelja i poništiti postupak.

- UVJETI PLAĆANJA:

Obračun izvršenih radova vršit će se po obostrano potpisanom zapisniku o primopredaji gradilišta. Zapisnik se sačinjava po završetku radova te sadrži podatak o uredno završenom poslu ili o eventualnim nedostacima i rok za otklanjanje. Po otklanjanju nedostataka će se ispostaviti račun sukladno ponudi. Obveza naručitelja je plaćanje neosporenog računa u roku od 30 dana.

- RAZLOZI ZA OBVEZNO ISKLJUČENJE

Naručitelj je dio ovog Poziva koji se odnosi na razloge za isključenje i odredbe o sposobnosti ponuditelja uredio sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16, 114/22) koje propisuju ovo područje.

Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta ako utvrdi da:

  - - je  gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan  RH ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koje je državljanin RH pravomoćnom presudom osuđena za:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju; - članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djelu u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona; - članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11. i 143/12.)

- korupciju, na temelju; -  članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) iz Kaznenog zakona; - članka 294a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. ( primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju: - članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona; - članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju: - članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz  Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju: - članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) iz  Kaznenog zakona; - članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju: - članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona; - članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11. i 143/12.)

- je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u RH ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin RH pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovog astavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka a) do f) Direktive 2014/24/EU.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog  subjekta.

Izjava o nekažnjavanju koju sastavlja ovlaštena osoba, popunjava se i potpisuje, nalazi se na obrascu u prilogu ovog Poziva ili se izdaje na službenom memorandumu, a popunjena i potpisana izjava mora sadržajno u potpunosti odgovarati tekstu navedenom u obrascu (PRILOG I.). Obrazac izjave čini sastavni dio ovog Poziva. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana primitka Poziva.

  - ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 6.2. gospodarski subjekt dužan je u ponudi

dostaviti:

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana primitka Poziva.

- ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj kojem je dostavljen Poziv na dostavu ponude mora dokazati svoju pravnu i

poslovnu  sposobnost  te tehničku i stručnu sposobnost.

PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST PONUDITELJA, TE DOKUMENTI KOJIMA DOKAZUJU SPOSOBNOST

- Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Iz dokumenta koji dostavlja mora biti vidljivo da je registriran za obavljanje poslova uklanjanja i rušenja objekata.

- Ponuditelj mora dostaviti dokaz o iskustvu u istim ili sličnim projektima uklanjanja i rušenja objekata u obliku izjave s popisom objekata ili potvrde naručitelja o izvršenom poslu. Ponuditelj mora dokazati da je sposoban provesti sigurno i profesionalno uklanjanje objekata.

- Ponuditelj mora posjedovati strojeve i opremu kojom će se izvoditi radovi i to: ICB, kamion nosivosti 10 kubika i ostalu potrebnu opremu. Kao dokaz dostavlja izjavu kojom izjavljuje da posjeduje vlastite strojeve i opremu odnosno da ima na raspolaganju.

- OBLIK DOKUMENATA

Svi traženi dokumenti se mogu dostaviti u obliku neovjerene preslike izvornih dokumenata, a naručitelj može zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi.

- JAMSTVA: pri potpisu ugovora se traži jamstvo u iznosu ugovorenog iznosa bez PDV-a uvećanog za 10 % a može se dati kao novčani polog na račun Općine Virje IBAN HR8723600001849000000 ili kao bankarska garancija ili bjanko zadužnica ovjerena po javnom bilježniku koje osigurava da će izvođač doista počistiti gradilište nakon što uzme vrijedan material. U slučaju da izvođač ne sruši i ne ukloni objekte, ne zbrine otpad i ne poravna teren sukladno ovom Pozivu, naručitelj može aktivirati jamstvo.

10. PODACI O PONUDI

Ponuda mora sadržavati:

- popunjeni ponudbeni list – obrazac, popunjen i potpisan

- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju u prilogu I. i potvrda porezne uprave),

- tražene uvjete sposobnosti i izjave (izvod iz registra, obrtnica ili slično)

- izjavu o iskustvu na uklanjanju i rušenju objekata sa popisom naručitelja i objekata istih ili sličnih predmetu nabave,

- izjavu o posjedovanju potrebnih strojeva i opreme.

Ponuda mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Ponuda dostavljena elektroničkom poštom mora biti dostavljena jednokratno i u cijelosti,  kao jedan uvezeni dokument sa svim traženim sadržajem, skenirano, potpisano i ovjereno na za to propisanom mjestu.

Ponuditelj mora dostaviti ponudu s cijenom u apsolutnom iznosu bez PDV-a koja sadrži sve

troškove i eventualni popust, posebno izražen PDV i ukupnu cijenu s PDV-om.

Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima, napisanu brojkama.

Cijena ponude se izražava na obrascu ponudbenog lista koji je sastavni dio ovog Poziva.

- DATUM, NAČIN, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju elektroničkom ili redovnom poštom ili osobnom dostavom na adresu: Općina Virje, Đure Sudete 10, 48 326 Virje, zaključno sa 9. ožujka 2026. godine do 9,00 sati.

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakama: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, naziv predmeta nabave i naznaku – „ne otvaraj – ponuda“.

U slučaju elektroničke dostave svi dokumenti ponude moraju biti dostavljeni kao cjelina, sa popisom dokumenata koji se dostavljaju, u jednoj elektroničkoj pošti,  sa propisanim sadržajem prema točki 10.  slučaju dostave ponude u elektronskom obliku i u papirnatom obliku, uzet će se u obzir ponuda dostavljena u papirnom obliku.

Poziv za dostavu ponuda objavljuje se na službenim internetskim stranicama Općine Virje www.virje.hr .   Ponuda u elektronskom obliku se dostavlja na adresu elektronske pošte: opcina@virje.hr

Otvaranje ponuda nije javno.

- OSTALE ODREDBE

12.1.Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili     više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor te osnovne podatke  o podizvoditeljima. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o izvođenju radova.

12.2.Sredstva komunikacije između naručitelja i gospodarskih subjekata

Komunikacija kao i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati poštom, telefaksom i elektroničkom poštom.

Naručitelj ne odgovara ni na koji način za bilo koje troškove Ponuditelja u svezi s traženjem dodatnih informacija, u svezi s izradom, predajom ponude ili bilo kojom drugom radnjom vezanom za pripremu ponude.

Naručitelj će Poziv za dostavu ponude objaviti na www.virje.hr

12.3.Prilozi uz Poziv za dostavu ponuda:

- Obrazac ponude – Ponudbeni list

- Prilog I. – Izjava o nekažnjavanju

Ovlašteni predstavnici naručitelja

P O N U D B E N I   L I S T

Predmet nabave: rušenje i uklanjanje objekata

Naručitelj: Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje, OIB: 80841894315

tel: 048 897 053,  fax: 048 897 983, e-mail: opcina@virje.hr

Predmet nabave:   radovi rušenja i uklanjanja objekata

- Naziv, sjedište i adresa ponuditelja:

_____________________________________________________________________

OIB: _________________________________________________________________

Broj računa: ___________________________________________________________

Navod o tome da li je ponuditelj u sustavu PDV-a: ____________________________

Adresa za dostavu pošte i adresa e-pošte: ____________________________________

_____________________________________________________________________

Kontakt osoba: ________________________________________________________

Broj telefona i telefaxa: _________________________________________________

- Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora, ako se dio ugovora daje u podugovor: (naziv tvrtke, sjedište OIB, broj računa, radovi, robe ili usluge koje se

daju u podugovor, količina, vrijednost, mjesto i rok izvršenja podugovora):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- CIJENA PONUDE (bez PDV-a):  ______________________________   €

PDV (25%):  _______________________________   €

UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om): _____________________________ €

Ponudi prilažemo slijedeće:

- popunjeni Ponudbeni list

- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi za isključenje (izjava o nekažnjavanju i potvrda Porezne uprave)

- tražene uvjete sposobnosti i izjave (izvod iz registra).

U ____________________, ___________ 2026.

ZA PONUDITELJA:

__________________________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

PRILOG I. Izjava o nekažnjavanju

Temeljem točke 6.1. Poziva za dostavu ponuda u postupku nabave  radova, dajem sljedeću

I Z J A V U   O   N E K A Ž N J A V A N J U

kojom ja,

______________________________________________________________________

(ime i prezime, broj osobne iskaznice, OIB)

kao ovlaštena osoba za zastupanje

_______________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv naprijed navedenog gospodarskog subjekta, nije izračena pravomoćna osuđujuća presuda od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju; - članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djelu u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona; - članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11. i 143/12.)

- korupciju, na temelju; -  članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) iz Kaznenog zakona; - članka 294a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. ( primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju: - članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona; - članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju: - članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz  Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju: - članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) iz  Kaznenog zakona; - članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju: - članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona; - članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11. i 143/12.)

U ________________, dana _____________ 2026.

________________________________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Napomena: nije potrebna ovjera javnog bilježnika